Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 23.09.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:50 – 12:20 Ho fatto il test teorico di questo modulo.  13:15 – 14:15 Ho finito il diagramma di Gantt.  14:15 – 14:45 Ho cominciato a scrivere l’Abstract.  15:00 – 15:15 Ho iniziato a scrivere questo diario.  15:15 – 15:45 Ho scritto l’Abstract.  15:45 – 16:15 Ho cominciato a progettare il database ed ho apportato alcune modifiche allo use case con il docente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Per adesso sono in linea con la pianificazione del Gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire il design del database.  Fare il design delle interfacce.  Cominciare a creare la struttura del database. |