Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 30.09.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 11:35 - 12:20 Ho corretto il diagramma di Gantt e cominciato a lavorare il file della documentazione.  13:15 – 13:50 Ho continuato la documentazione.  13:50 – 14:15 Ho cercato un programma per fare il diagramma E/R del database.  14:30 – 14:45 Ho cominciato a fare la progettazione delle interfacce.  15:00 – 16:15 Ho finito di fare il design delle interfacce.  16:15 – 16:20 Ho scritto questo diario. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Un problema è stato riuscire a trovare un programma o un sito per fare un diagramma E/R. Non ho ancora trovato una soluzione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono un po’ indietro rispetto alla tabella di marcia, oggi avrei dovuto cominciare a creare la struttura nel database, proprio a scriverla ma sono arrivato a finire il design delle pagine web. Mi manca da fare il diagramma E/R del database. Il diagramma lo ho già fatto su carta, devo solo ricopiarlo sul pc. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima giornata devo finire il diagramma E/R e cominciare la pagina di login. |