Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 07.10.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:50 – 11:20 Abbiamo guardato tutti insieme come fare il gantt consuntivo.  11:20 – 12:20 Ho finito il diagramma e/r del database.  13:15 – 13:20 Il docente ci ha spiegato quale diagramma per il database utilizzare.  13:20 – 13:50 Ho rifatto il diagramma del database in un modo più ordinato.  13:50 – 14:00 Ho cominciato a scrivere il diario.  14:00 – 14:15 Ho parlato con il docente su cosa va bene e cosa no del mio progetto.  14:15 – 14:45 Ho sistemato il design delle interfacce e il design del database.  15:00 – 16:15 Ho sistemato una parte dei test case  16:15 – 16:20 Ho finito di scrivere il diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Un problema è stato il diagramma e/r. Ho fatto un file con il diagramma e/r ma non andava bene e lo ho rifatto con un altro tipo di diagramma. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro rispetto al programma. Gli orari non sono calcolati bene. Questo cambierà con l’esperienza. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione del database e cominciare la pagina di login. |