Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 14.10.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lavori svolti |
| 10:50 – 11:00 | **Discussione in classe**  Abbiamo discusso un attimo per cominciare la lezione. |
| 11:00 – 11:15 | **Documentazione**  Ho continuato la documentazione. |
| 11:15 – 11:45 | **Database**  Ho creato la struttura del database in MySQL. |
| 11:45 – 12:20 | **Informazione**  Mi sono informato un po’ su quello che potrebbe essermi utile nel progetto. |
| 13:15 – 13:35 | **Discussione in classe**  Abbiamo discusso dei diari e degli esempi dei punti. |
| 13:35 – 13:40 | **Diario**  Ho continuato e formattato il diario. |
| 13:40 – 14:45 | **Login**  Ho cominciato a fare la pagina di login. Adesso se faccio l’accesso con un utente che non esiste mi dice che l’utente o la password non sono validi. Invece se faccio l’accesso con un utente esistente mi dice “bravo utente corretto”. |
| 15:00 – 15:45 | **Login**  Ho quasi finito il login. Ho creato sia il file login nella cartella view che nella cartella controller. Ho creato altri 2 file chiamati connection.php e hash.php. Connection.php mi permette di connettermi al database e hash.php mi permette di fare l’hash di una stringa che uso per la password. |
| 15:45 – 16:15 | **Register**  Ho cominciato a fare l’interfaccia grafica della pagina di register. |
| 16:15 – 16:30 | **Conclusione**  Ho finito di scrivere il diario e caricato le cose su github. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato nessun problema in particolare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono un pochino in ritardo sul controllo degli accessi. Oggi sono riuscito a concludere la pagina di login e cominciare la pagina di register. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la pagina di register e cominciare le pagine home. |