Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 21.10.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 10:50 – 11:15 | **Discussione**  Abbiamo guardato tutti i diari della settimana precedente e abbiamo guardato a che punto siamo del progetto. |
| 11:15 – 11:30 | **Documentazione + Inizio Diario**  Ho cominciato a scrivere il diario.  Ho continuato leggermente la documentazione. In particolare ho controllato quali punti potrei scrivere in questo momento, ma mi sembra ancora troppo presto per scriverli. |
| 11:30 – 12:20 | **Register**  Ho continuato la parte register ma non sono ancora arrivato al punto da registrare un utente. Per adesso ho fatto vari controlli. |
| 13:15 – 14:45 | **Register**  Sono riuscito a scrivere sul database l’utente con tutti i suoi dati. |
| 15:00 – 15:15 | **Register**  Ho finito la parte di register con una cosa simile a mvc, ma adattata da me. |
| 15:15 – 16:15 | **Login**  Ho rifatto quasi tutta la pagina di login in modo da avere la struttura come quella della pagina register. In questo modo è più facile collegare il tutto. |
| 16:15 – 16:30 | **Diario + Git**  Ho scritto il diario e fatto la consegna su git. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Un problema è stata la pagina di login che non avevo fatto seguendo una struttura. Non riuscivo a collegarla ad altre pagine ed era troppo disordinata. La soluzione è stata fare una classe “Login” e collegarla a login.php nella cartella controller. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la progettazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la pagina di login, fare delle bozze veloci per le pagine home e provare a reindirizzare un utente in una pagina piuttosto che un’altra. |