Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 18.11.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 10:50 – 11:40 | **Briefing**  Abbiamo fatto una breve presentazione dei progetti. Ognuno ha presentato il suo progetto ed ha detto a che punto era e cosa deve fare. |
| 11:40 – 12:20 | **Documentazione (controllo)**  Ho continuato la documentazione. Ho controllato quello che devo fare e mettere a posto. Inoltre ho aggiunto l’immagine del design del database. |
| 13:15 – 14:45 | **Documentazione (scrittura)**  Ho scritto la descrizione dell’immagine del design del database. Ho modificato le interfacce nel file DesignInterfacce e cominciato a inserirle nella documentazione. |
| 15:00 – 16:15 | **Commenti codice**  Ho commentato una parte del codice. Ho utilizzato sia commenti interni ai metodi che php doc esterni ai metodi che descrivono il funzionamento ed i risultati dello stesso. |
| 16:15 – 16:30 | **Diario + Git**  Ho concluso il diario e caricare il progetto su git. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono leggermente indietro rispetto al programma. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la documentazione, continuare i commenti nel codice, finire le pagine home e cominciare la pagina dell’inventario. |