Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 10:50 – 11:00 | **Briefing**  Ci sono stati dati dei consigli e delle osservazioni sui diari consegnati settimana scorsa. |
| 11:00 – 11:15 | **Documentazione**  Ho continuato la documentazione aggiungendo delle interfacce con la propria descrizione. |
| 11:15 – 12:10 | **Inventario**  Ho continuato la pagina inventario e corretto alcuni errori. |
| 12:10 – 12:20 | **Aiuto**  Ho aiutato Samuele a correggere un errore. |
| 13:15 – 14:45 | **Inventario**  Ho continuato la pagina per visualizzare tutto l’inventario. Inoltre ho cominciato la pagina di conferma per l’eliminazione. |
| 15:00 – 16:15 | **Inventario**  Ho finito la funzione per l’eliminazione. Mi sono accorto che non mi serve una variabile superglobale, quindi l’ho tolta. Inoltre ho cominciato a scrivere la funzione per modificare. |
| 16:15 – 16:30 | **Diario + Git**  Ho scritto il diario e caricato tutti i file su github. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato particolari problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la funzione modifica, continuare la documentazione, mettere un’immagine nella home e fare altre pagine. |