Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 11:20 – 12:20 | **Modifica oggetto**  Ho finito la funzione per modificare un oggetto. |
| 13:15 – 13:45 | **Home**  Ho sistemato la pagina home con i due bottoni per gli amministratori, invece un solo bottone per l’utente base. L’immagine per la pagina home la metterò quando andrò a fare tutta la parte estetica del sito. |
| 13:45 – 14:45 | **Modifica oggetto**  Ho sistemato il bottone riserva della pagina modifica oggetto. Adesso quando apro la pagina modifica oggetto mi imposta i valori già presenti nell’oggetto e non quelli di default. |
| 15:00 – 16:15 | **Aggiungi oggetto**  Ho cominciato la funzione per aggiungere un oggetto. Per adesso ho il form con il bottone per entrarci. Nel form devo inserire la descrizione, il numero seriale, la classe e il tipo. |
| 16:15 – 16:30 | **Diario + Git**  Ho scritto il diario e caricato tutti i file su github. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato particolari problemi |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono un po’ indietro rispetto al programma |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire le pagine importanti dell’inventario e andare avanti con la documentazione. |